【科学谷一期公园市政景观绿化工程（含智慧园区）监理服务项目】公开选取

需

求

书

选取方式:R公开比选

项目业主：浙江西塞山旅游投资开发有限公司

日   期：2022 年1月

目 录

一、比选须知

二、服务要求

三、公开比选文件的组成

四、比选文件评比办法

五、串通行为

六、弄虚作假行为

七、其他要求

一、比选须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目业主 | 名 称: 浙江西塞山旅游投资开发有限公司 地 址：吴兴区妙西镇 联系人：唐坤 联系电话：0572-2576986 |
| 2 | 代理机构 | 名 称:浙江天平投资咨询有限公司 地 址：湖州市大线场路88号天民商座B座305室 联系人：袁卢莹 联系电话：0572-2050350 |
| 3 | 项目名称 | 科学谷一期公园市政景观绿化工程（含智慧园区）监理服务项目 |
| 4 | 项目地点 | 项目位于湖州市吴兴区妙西镇（以项目业主指定地点为准） |
| 5 | 资金来源及比例 | 自筹100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 服务范围 | 科学谷一期公园市政景观绿化工程（含智慧园区）全过程施工监理、缺陷责任期阶段全过程施工监理 |
| 8 | 服务工作内容 | 本项目市政景观绿化等所有工程的施工的全过程监理和相关服务。 |
| 9 | 服务时限 | 与施工同步（监理服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务） 缺陷责任期：24个月 |
| 10 | 服务质量要求 | 合格 |
| 11 | 中介服务机构 资格要求 | 具备市政公用工程监理甲级资质或工程监理综合资质；省外监理企业需具备在有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》（不接受联合体投标） 其他要求： 本项目拒绝比选人及其相关人员在工程建设比选活动中出现串通比选、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本项目比选。 |
| 12 | 拟派项目负责人 资格条件 | 具备市政公用工程专业全国注册监理工程师（省外进浙投标项目总监须进浙备案） 其他要求：本项目拒绝项目总监在比选截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目总监比选截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程比选； 本项目拒绝企业法定代表人、企业负责人和技术负责人作为项目总监参加比选，如确需参加比选的，经建设单位同意后，提供业主证明）。 |
| 13 | 踏勘现场 | R不组织 £组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 14 | 提疑的截止时间 | 2022年2月7日23时59分59秒 |
| 15 | 答疑和澄清时间 | 2022年2月9日 |
| 16 | 比选截止时间 | 2022年2月11日9时00分00秒（以电子交易平台时间为准） |
| 17 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：比选人对需求书有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）—交易主体登录—湖州限额发包交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）—“建设栏-发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑； 答疑澄清：无论是项目业主根据需要主动对需求书进行必要的澄清，或是根据中介机构的对需求书提交的疑问，项目业主都将于规定的截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。 查看答疑：比选人应在截标时间前登录湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）—交易主体-相应工程或在湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）—“建设栏-发包公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的损失自负。 |
| 18 | 构成比选文件的主要组成部分 | R资格文件；R技术文件；R资信文件；R商务文件； |
| 19 | 服务费用要求、最高限价价及其计算方法 | 最高限价：大写：人民币伍拾柒万陆仟元整（小写：￥576000元） 【本工程最高投标限价及投标报价按本项目建安费约8000万元计取】 |
| 20 | 比选有效期 | 30天，在有效期内完成比选、中选公示、签订协议书等工作 |
| 21 | 签字或盖章要求 | 需求书提供比选文件格式中有要求签字或盖章的按要求执行。 |
| 22 | 比选文件份数要求 | 中选人提供完整的比选文件电子文件1份，在签订合同时提供纸质正本1份、副本2份。 |
| 23 | 比选文件递交地点 | 比选文件（CA加密后的电子比选文件）：登陆湖州市公共资源交易系统-湖州市限额发包平台上传； |
| 24 | 是否退还比选文件 | R否 □是 |
| 25 | 比选时间和地点 | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：限额不见面开标大厅 网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-湖州市限额发包平台-选择不见面开标大厅登录即可。 网址：http://49.4.53.110/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login |
| 26 | 比选程序 | 项目业主发布比选需求书→中介服务机构免费下载比选需求书→中介机构制作电子比选文件→上传电子比选文件→现场解密比选文件→评审委员会评审比选文件出具评审报告→公示评审选结果。 比选文件解密顺序： 1、比选截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面比选准备； 2、各比选人应于比选截止时间前使用加密锁自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，比选文件开启解密时将被拒绝解密； 3、比选截止时间，由代理机构公布比选人情况、解密要求； 4、比选人需在系统开启比选文件解密时间后30分钟内对比选文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其比选文件将被拒绝； 5、项目业主现场解密等全程操作； 6、项目业主在比选现场抽取需求文件中规定的最佳报价确定方式（A、B、C、D） 7、比选文件导入等全程操作； 8、对网上比选过程有异议的，比选人应当直接在线提疑，同时由项目业主在线进行回复； 9、宣布比选会议结束。 注：在比选过程中项目业主及代理机构全程操作必须在直播视频中完成，不得随意离开。 |
| 27 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 3 人及以上单数，由专家和业主代表组成。其中技术、经济等方面的专家不得少于 2/3；业主代表不得多于1/3。 评审委员会确定方式：由项目业主在比选截止时间前24小时内从湖州市综合专家库中随机抽取 |
| 28 | 比选评分办法 | 详见评审办法 |
| 29 | 确定中选人 | 备选拟中选人为 3 名，按综合得分从高到低依次排序。 得分第1名为中选人。 |
| 30 | 中选结果公示 媒介及期限 | 湖州网上中介服务超市、湖州市限额发包交易信息网公示期为 3 日历天。 |
| 31 | 履约担保 | 履约担保的形式：R履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或R银行履约保函或R建设工程完工履约保证保险保单保函R合法注册的第三方担保机构出具的履约担保书 履约保证金：服务报价的5%。 注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 32 | 电子发包比选其他要求 | □否 是，具体要求：1、各比选人须提供符合要求的CA加密后的电子比选文件、有效的CA锁供比选现场解密；2、项目业主对各比选文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交比选文件处理。 |
| 33 | 比选人硬件设备要求 | 各比选人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容： 1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。 2.要求使用ie浏览器11及以上版本。 3.电脑操作系统要求在win7及以上。 4.内存要求在4G以上。 5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。 开标过程中不得随意离开摄像头范围。 因比选单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交比选文件处理。 |
| 34 | 湖州市公共资源交易系统注册及CA锁办理咨询 | 注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007 |
| 35 | 标书制作相关下载地址 | http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/ |

二、服务要求

（一）技术要求

本项目位于湖州市吴兴区妙西镇（以项目业主指定地点为准）。服务工作内容包括本项目市政景观绿化等所有工程的施工的全过程监理和相关服务。

（二）服务人员要求

一、各类监理人员资质：

要求设总监理工程师1名（市政公用工程），专业监理工程师3名【其中绿化专业1名，市政专业2名】，监理员不少于6名，监理总人数不少于10人，总监必须到位。不得设置总监代表且不得兼职专业监理工程师（相应专业是指国家注册资格证或监理资格证上的专业，其中绿化专业可以是农林专业、林业与生态专业或所学专业为绿化专业。）

二、其它要求：

（1）总监理工程师应为市政专业的国家注册监理工程师且要求总监不得兼职其他项目，一经发现，项目业主有权取消中选单位的中选资格并单方面终止合同，同时没收履约保证金，并要求中标单位赔偿由此给项目业主造成全部损失；

（2）专业监理工程师必须取得国家注册监理工程师证书或专业监理工程师岗位证书后方可上岗。质量控制、进度控制、造价控制、合同与信息管理等专业监理工程师，应具有专业监理工程师证书，并应具有从事类似工程的监理经历;

（3）监理员必须经过监理业务培训，并取得监理员及以上岗位证书后方可上岗。监理员同时应具有从事类似工程的监理经历;

（4）项目监理机构的监理人员均应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，能胜任相应的工作并常驻现场；

（5）本工程主导专业监理工程师为市政专业，主导监理员专业为市政专业，主导监理员不少于2人。

（6）开工前需派1名专业监理工程师负责工程前期相关工程质量监管并配合建设单位做好前期手续的报批报建，工程正式开工后，监理人员全部到位与施工同步开展监理工作；

（7）根据《湖州市建设工程监理市场行为管理暂行办法》规定：本项目为一级工程，总监理工程师不得同时兼任本市行政区域范围内外建设项目的任何监理职务。主导专业监理工程师和监理员只能在一个工程项目中任职。如评标时发现不满足以上条件，则否决其投标。同时任职期限是指：《建设工程委托监理合同》约定监理工作量的开始至经五方责任主体验收合格之日止；

（8）全体监理人员的到位率：总监90%以上，专业监理95%，监理员100%。本项目采用钉钉打卡，监理人员须安装钉钉软件APP，具体考勤范围及要求等须无条件接受浙江西塞山旅游投资开发有限公司制定规范。

（9）中标单位在服务期内，浙江西塞山旅游投资开发有限公司如制定有关于考核和处罚条款的新文件，则按最新文件执行。

（10）本项目招标代理费由中标人支付，金额按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委计价格[2002]1980号)中的“服务招标”费率*中标金额*60%计取。各投标人考虑到各自投标报价中。

（三）结算价计算及付款方式

1.计价方式

无论何种原因造成监理服务期延长和中间停顿，任何政策性调价等均考虑在投标报价内，不再计取延期费用，监理服务费不作调整。

2.付款方式

监理费支付时间按工程阶段形象进度付款：监理费每年农历年底统一支付，项目未竣工前支付至实际完成工程量的70%*中标折扣率；若工程竣工验收合格且监理资料移交至项目业主后，年终支付至实际完成工程量的80%*中标折扣率；监理资料不移交，不支付监理费。项目业主指定的第三方审核后结算相应工程的监理服务费用。在签发《工程缺陷责任终止证书》后28天内，业主视履约情况向监理单位无息返还履约保证金，同时扣减应从监理单位扣回的款项，双方结算所有费用。

注：1、最终监理费=经决算审计审核后的各建安工程费的监理费×中标折扣率（中标折扣率=中标监理费/监理标准收费）；

2、监理标准收费是以投资造价估算价为基础测算的监理服务费用，本项目投资估算价约8000万元，根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号规定，监理标准收费约为144.8万元。

3、实际完成工程量由施工方上报监理、跟踪审计（如有）、甲方，经三方审核确认为准。

4、中选人收取各期监理费时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。

公开比选文件由资格文件、技术文件、资信文件、商务文件四部分组成。

（一）资格文件主要包括以下内容

1.企业基本资料

（1）企业营业执照;（2）企业资质证书（详见比选公告要求）；（3）基本帐户开户证明（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）。

2.拟参加比选的项目总监理工程师注册证书（详见比选公告要求）；

3.湖州市网上中介服务超市交易承诺书；

4.企业法定代表人身份证明书；

5.授权委托书；

6.比选人及拟派项目总监信用信息情况表；

7.比选人拟选派项目总监在建工程情况说明；

8.浙江省外企业（项目总监）需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》；

9.湖州市企业投资建设项目比选人廉洁守信承诺书；

10.拟投入本项目监理人员汇总表及人员相应证书【必须配备项目总监、专业监理工程师、监理员，相关岗位提供相应人员上岗证，1人1岗，不得兼任。】；

11.提供本项目委托代理人及所有监理人员社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，其中项目负责人如为退休人员，提供退休证及注册企业聘用合同。退休返聘人员数量不得超过【2】人。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；

12.要求提供的其他资料；

（二）技术文件（监理大纲）部分

（1）工程概述；

（2）监理工作范围；

（3）监理管理（根据评标方法中的技术标要求来编写此内容）；

（4）现场监理机构设置与人员安排、相应到位率承诺情况【附《浙江省外监理企业进浙监理备案证明》】；

（5）自备监理仪器和设备；

（6）本工程监理工作的重点与难点分析；

（7）其他建议。

（三）资信文件部分

（1）企业信誉业绩；

（2）项目总监业绩；

（3）自评分表；

(四）商务部分

（1）商务报价函；

（2）监理费报价汇总表。

注：以上详细内容按照比选文件评比办法提供，并严格按照比选文件评比办法的要求提供业绩方面的有关证书、文件等证明材料，由比选人以扫描件形式上传至系统设置的模块中。

比选人必须确保比选时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，项目业主将一律否决其比选，并按照湖州市相关规章办法做出相应处理。

四、比选文件评比办法

### （一）初步评审

1.评审委员会依据比选须知和比选组成文件对比选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其比选。

2.比选人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其比选：

（1）公开比选文件组成缺项的；

（2）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

（4）各比选单位未认真摸底市场价大幅度超出市场价范围，且在比选文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该比选人为不合理的不平衡报价，扰乱比选市场。

### （二）详细评审

1、资格评审：评审委员会根据公开比选文件的组成要求进行评审，内容缺项、漏签等情况；属于证件明显不在有效期，明确规定不可承接业务的；未如实反应信用情况等，均按无效处理。

2、商务评审

商务评审按以下标准评定。

（1）有效报价的确定

比选单位比选报价不按需求书规定进行报价。超出最高限价的，否决其比选。

比选报价中有明显且严重低于成本价，且2/3以上评审委员会认定为恶意竞争和扰乱市场，则该报价为无效比选报价。

凡有效比选报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效比选报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效比选报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效比选报价的算术平均值）8％及以上，其比选作无效比选报价处理。有效比选报价中去除无效比选后，剩余为有效比选。

监理费最终报价的评分应在报价口径统一的基础上进行。比选报价应在最终报价的基础上，按照需求书约定的因素和方法进行计算。凡属需求书原因造成报价口径范围不一致的，应调整比选报价，但因比选人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

（2）评比基准价确定

以发包人在比选前，当场在下列A、B、C、D、四种比选报价中随机抽取一种作为最佳报价：

A．全部最终有效比选报价中的次低值；

B．全部最终有效比选报价的平均值；

C．全部最终有效比选报价中去掉一个最低值后的平均值；

D．全部最终有效比选报价的平均值和全部最终有效比选报价中的次低值两者的平均值。

最终有效比选报价中的次低值(当最终有效比选报价在3家及以下时，若出现二个最低值，次低值即为最低值) 即为去掉所有最低值后，剩余的最低值。

（3）商务报价评分

各有效比选报价与评比基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务文件得分：

●比选报价等于最佳报价值，得100分；

●比选报价每低于最佳报价值一个百分点，扣1分；

●比选报价每高于最佳报价值一个百分点，扣2分；

以上内容计算报价分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

注：评比基准价由评审委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评比基准价在本次比选期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计比选人报价的。由于评审差错，导致否决比选错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。

- 技术文件（监理大纲）计分标准---（按照50%计入总分）

| 项目 | 总分值 | 具 体 内 容 和 标 准 |  | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理 管理 | 60分 | 大纲总体评价 | 内容是否全面，是否符合工程和需求书要求，项目目标、项目范围、任务和编制依据是否明确，6～10分。 | 6～10分 |
|  |  | 质量控制 | 质量目标分解、平行检验的合理性，1～2分；质量控制措施有效可靠，2～3分。 | 3～5分 |
|  |  | 进度控制 | 工期总进度计划科学、合理，1～2分，工期控制点设置合理，2～3分。 | 3～5分 |
|  |  | 投资控制 | 风险预测与防范对策有效可行，1～2分；控制措施与手段健全，2～3分。 | 3～5分 |
|  |  | 合同管理 | 合同管理、控制措施合理全面， 3～5分。 | 3～5分 |
|  |  | 安全措施 | 安全保证体系健全、可靠，1～2分；安全事故控制措施得力，2～3分。 | 3～5分 |
|  |  | 组织协调 | 有关工程建设参与方之间组织协调内容具体、措施得力，3～5分。 | 3～5分 |
|  |  | 监理要点 | 针对本工程特点、技术难点及关键部位的分析及相应的监理控制措施6～10分。 | 6～10分 |
|  |  | 工作制度 | 验收制度、签证制度、会议制度等各项制度健全得满分，缺一项扣2分，扣完为止。 | 0～5分 |
|  |  | 旁站监理 | 关键部位的旁站监理方案是否完整、可行。3～5分 | 3～5分 |
| 监理力量（不含总监理工程师） | 30分 | 专业人员 配 备 | 比选文件响应在需求书中提出要求，配备专业齐全，且承诺到位率总监90%以上，专业监理95%，监理员100%。得25分，未承诺的，不得分。 | 0～25分 |
|  |  |  | 主导专业监理工程师人数在最低配置的基础上额外增加1名得3分，最多得3分；非主导专业的专业监理工程师额外增加1名得2分，最多得2分。但须承诺额外增加人员到位率达90%以上才得分，否则不得分。 | 0～5分 |
| 检测设备 | 10分 | 企业响应需求书要求必备的仪器设备齐全的得8分，不响应需求书要求缺少必备的平行监测设备的不得分。企业根据编制的大纲要求配备其他检测设备完全满足工程检测要求的经评委酌情加1-2分。 |  | 1～10分 |

技术文件评审说明：

（1）上述评分内容缺项的该项得0分。

（2）以上内容评分时按所有评审专家评分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

（3）项目监理机构人员配备必须符合项目业主要求的标准。如属外地企业，项目监理机构从业人员必须符合《浙江省外工程监理企业进浙备案管理办法》的规定，否则监理力量项不得分。

4、资信文件评审说明

资信业绩及能力计分标准——（按照10%计入总分）

| 序号 | 计分项目 | 计分依据 | 分值 | 具体内容和标准 | 计分时效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业信誉业绩（40分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 资质等级 | 企业资质证书副本 | 5 | 综合资质得5分、甲级得4分，乙级得3分，丙级得2分，事务所资质1分。（本工程按市政专业计分） | 有效期内 |
| 2 | 工程质量 监理实绩 | 行业协会、行政主管部门文件 | 10 | 参创国家级、省级、市级（地级市）优质工程每项分别得5分、3分、2分，超过10分按10分计。（仅指园林绿化工程）（行业协会评选的奖项分值减半，提供获奖证书或获奖文件作为证明材料，否则不得分。时间以奖项证书颁发时间或获奖文件发布时间为准，两者时间不一致时，以获奖文件发文时间为准。） | 国家级三年内，其他二年内 |
| 3 | 文明标化 施工管理 | 行业协会、行政主管部门文件 | 10 | 参创省级、市级（地级市）“标准化工地”每项分别得5分、3分，超过10分按10分计。（仅指园林绿化工程）（行业协会评选的奖项分值减半，提供获奖证书或获奖文件作为证明材料，否则不得分。时间以奖项证书颁发时间或获奖文件发布时间为准，两者时间不一致时，以获奖文件发文时间为准。） | 二年内 |
| 4 | 类似工程业绩 | 中标通知书、合同及竣工验收资料 | 5 | 近两年监理过类似（工程性质相同、规模相当）工程的每项加5分，最高加5分（以中标通知书时间为准）。 | 二年内 |
| 5 | 违法违规行为 | 行政主管部门文件 | 10 | 企业比选截止时间前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的，每一处罚决定扣7分，最多扣7分；有与工程建设相关的不良行为记录正在被公示的，每条记录扣3分最多扣3分。 | 有效期内 |
| 二、项目总监理工程师信誉业绩（60分） |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程质量 监理实绩 | 行业协会、行政主管部门文件 | 20 | 比选总监理工程师以总监理工程师身份监理的工程获国家级、省级、市级（地级市）优质工程每项分别得12分、10分、8分，超过20分按20分计。（仅指园林绿化工程）（行业协会评选的奖项分值减半，提供获奖证书或获奖文件作为证明材料，否则不得分。时间以奖项证书颁发时间或获奖文件发布时间为准，两者时间不一致时，以获奖文件发文时间为准。） | 国家级三年内，其他二年内 |
| 7 | 文明标化 施工管理 | 行业协会、行政主管部门文件 | 20 | 比选总监理工程师以总监理工程师身份监理的工程获省级、市级（地级市）“标准化工地”每项分别得10分、8分，超过20分按20分计。（仅指园林绿化工程）（行业协会评选的奖项分值减半，提供获奖证书或获奖文件作为证明材料，否则不得分。时间以奖项证书颁发时间或获奖文件发布时间为准，两者时间不一致时，以获奖文件发文时间为准。） | 二年内 |
| 8 | 类似 工程业绩 | 中标通知书、合同及竣工验收资料 | 10 | 比选总监理工程师以总监理工程师身份监理过类似工程（工程性质相同、规模相当）的每项加5分，最高加10分（以中标通知书时间为准）。 | 二年内 |
| 9 | 违法违规行为 | 行政主管部门文件 | 10 | 比选总监理工程师比选截止日前二年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的，每一处罚决定扣7分；最多扣7分；比选截止日前二年内有与工程建设相关的不良行为记录的，每条记录扣3分，最多扣3分。 | 有效期内（按说明第3条评分） |

资信文件评审说明：

（1）若同一工程分别获市、省、国家级相同内容的奖励按有效时间内最高奖项计分。

（2）年度划分以比选截止日上推一至三年为界，业绩评分以比选申请人获奖证书上的时间和获奖文件发文时间为准，两者时间不一致时，以获奖文件发文时间为准。

（3）本项目拒绝有与工程建设相关的不良行为记录正在被公示、比选截止前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的比选项目总监理工程师。若行政处罚在一年外二年内以及不良行为已不在公示期间但在二年内的，则按上述标准进行扣分。

（4）总监理工程师身份认定以获奖文件（证书）上注明的姓名为准，若文件（证书）上未注明的，必须提供中标通知书、合同、竣工验收记录等其他材料证明总监理工程师身份，否则不予认可。

（5）比选申请人比选时提供的有关证书、文件等证明材料有关内容必须真实可靠，评标结束后，将前三名中标候选人的企业业绩和项目总监理工程师业绩一并公示，接受社会各界监督。

（6）上述类似工程是指单个合同工程投资金额在8000万元及以上的园林绿化工程。

5、评审委员会按以上规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。

评审分值构成(总分100分)

商务报价：权重 40 %；技术文件：权重 50 %；资信文件：权重 10 %。

评分总分=商务得分×商务权重（40%）+技术得分×技术权重（50%）+资信得分×资信权重（10%）

6、比选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选单位确认后具有约束力。比选单位不接受修正价格的，评审委员会应当否决其比选。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

注：评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由项目业主抽签确定中选人。

6、比选文件的澄清、补正和否决

在评标过程中，评审委员会可以书面形式要求比选人对所提交比选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指比选文件在实质上响应需求书要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他比选人造成不公平的结果且细微偏差不影响比选文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受比选人主动提出的澄清、说明或补正。

7、澄清、说明和补正不得改变比选文件的实质性内容。比选人的书面澄清、说明和补正属于比选文件的组成部分。

8、评审委员会对比选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

9、因有效比选不足两家使得比选明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部比选。所有比选被拒绝的，项目业主应当依法重新组比选。

- 五、串通行为

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39、40条、41条，《湖州市工程建设招投标活动中串通投标和弄虚作假行为认定及处理办法（试行）》第4条，项目业主、参加比选的中介服务机构有相关行为发生的，均视为串通行为。湖州市中介服务机构运营管理机构将相关法律法规和信用评价作出相应处理。

- 六、弄虚作假行为

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第42条、《湖州市工程建设招投标活动中串通投标和弄虚作假行为认定及处理办法（试行）》第11条，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参与比选的，均视为弄虚作假骗行为。湖州市中介服务机构运营管理机构将相关法律法规和信用评价作出相应处理。

- 七、其它要求

1.参与公开选取的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选人存在以下行为的，项目业主有权终止协议，并按相关规定报中介超市运营管理机构进行综合评价和处理。

（1）中选人擅自放弃中选结果；

（2）超出公告及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；

（3）中选人中选后未在24小时内响应服务事项，又不说明理由的；

（4）中选机构自签订协议之日起，未能按公告要求的服务时间完成服务的；

（5）中选机构未按从业规范提供服务，服务质量不达标的。

2.需要补充的其他内容

一、下列情况，每出现一次，委托人将按监理合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由中标人自负：

1、合同执行期间，监理单位或其他成员拒绝接受业主管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理单位又不能按业主要求及时更换；

2、监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包单位私自安插施工队伍、吃、拿、卡、要、报私账、受贿，工作期间徇私舞弊，给业主造成损失；

3、合同履行期间，监理工程师对施工单位所下达的指令不能按期落实，造成进度缓慢，工作延误，工程质量低劣，业主认为监理单位不能胜任监理工作；

4、监理工程师对在主要工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查，监理单位在接到承包单位要求检查的通知后规定时间内未到场，且过后又没有进行复查而造成质量问题；

5、施工过程中监理工程师未能在合理的时间内，由于自己的原因，未发出进一步工作需要的图纸或指示，造成承包单位进度延误或中断施工，致使增加的费用，由监理单位承担。

二、下列情况，每出现一次，委托人予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由中标人自负：

1、担任本工程的项目总监理工程师每月到位率必须达到月日历天数90%以上，否则视为总监理工程师不到位，扣罚相应履约保证金；

2、担任本工程的专业监理工程师、监理员到位率必须达到规定的要求，否则视为监理工程师不到位，扣罚相应履约保证金；

3、监理单位接到发包方的书面整改通知后未在规定时间内实施整改的，发包方将每次扣除5000元，同一问题若被连续要求的，则每加一张督促单，罚金较前次翻倍；

4、监理单位须提供人脸识别或钉钉考勤系统用于对监理人员考勤的记录, 钥匙由委托人保管，建立考勤台账，并负责对施工单位项目管理人员按施工招标文件及合同要求进行考勤工作并建立相应考勤台账。委托人定期或不定期进行检查，如到位率不满足要求的，将视情况进行罚款（总监2000元/人•天，专业监理工程师1000元/人•天，监理员500元/人•天），以委托人检查记录为准；

5、总监到位率必须达到月日历天数的90%及以上，总监到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×2000元/天，在监理酬金中扣罚，总监未经建设单位批准擅自离岗的，按2000元/天在监理酬金中扣罚；专业监理工程师到位率必须达到月日历天数的95%及以上，专业监理工程师到位率未达到月日历天数的95%的，按（月日历天数×95%—实际到位天数）×1000元/天，在监理酬金中扣罚；监理员到位率必须达到月日历天数的100%，监理员到位率未达到月日历天数的100%的，按（月日历天数×100%—实际到位天数）×500元/天，在监理酬金中扣罚。总监及专监的到位率由建设单位进行考勤，以半天为时间单位，总监及专监上午、下午均需到建设单位指定的场所进行人脸识别或钉钉考勤系统签到，每半天在岗时间不少于三个半小时视为到位，少于三个半小时视为未到位；监理员的到位率由监理机构组织签到，以半天为时间单位，监理员上午、下午均需到监理机构指定的场所进行人脸识别或钉钉考勤系统签到，每半天在岗时间不少于三个半小时视为到位，少于三个半小时视为未到位。建设单位将采取多种形式对监理人员的在岗情况进行不定期抽查，抽查不在岗的即视为未到位并按500元/人•次进行处罚。

6、中标后，总监不得更换，专监每次更换扣罚1万元，监理员每次更换扣罚5000元。

7、本项目施工技术较复杂，且大部分属于隐蔽工程，因此本项目要求总监不得兼职其他项目，一经发现，项目业主有权取消中标单位的中标资格并单方面终止合同，同时没收履约保金，并承担项目业主相应的损失。

8、监理单位盖章的竣工图，须督促施工单位在竣工图上按实修改，如未按实修改发现一处扣除监理服务费5000元，并视情况对监理单位扣罚相应履约保证金。对工程建设过程中需要监理人员签字的部分，监理人员弄虚作假、找人代签，每发现一次处以10000元经济扣罚。

9、监理项目组成员到位率必须符合招标文件的要求，未满足按无效标处理。

10、经监理方审核的施工方案，在施工过程中出现质量或安全问题；

11、若甲方及行政部门出台关于监理的管理办法，中标人应无条件执行；

12、节假日、台风、雨雪天气、重要检查等特殊情况下，监理单位必须服从建设单位的统一安排，组织相关人员值班；

13、驻地现场人员必须与投标文件所提供的人员相一致，若有不一致，甲方有权对其扣除履约保证金并进行处罚；

14、本项目严禁使用“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品。监理单位应督促承包人向委托人及监理单位提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,上面需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。督促承包人提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)。如工程现场发现“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品，业主有权对监理单位进行罚款，每发现一次处以50000元罚款，且需督促施工单位无条件更换或返工；

15、监理方必须指定一名监理员配合建设单位跟进各项前后期协调任务。中标后未能履行职责的，则甲方有权进行经济扣罚，每次2000元。

16、监理人必须严格按照相关规范标准和政府部门、行业主管部门的要求，做好相关安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理工作，如果本工程发生施工安全事故或在安全生产、文明施工、环境保护等方面受到政府部门和行业主管部门的处罚、通报批评、责令停工整改等情况的，招标人将视情对监理人处以罚款。

17、总监及专监的到位率由建设单位通过人脸识别或钉钉考勤系统签到，建设单位将采取多种形式对监理人员的在岗情况进行不定期抽查。如被或省、市、集团上级部门或项目负责人抽查到未到岗情况，视情节按合同条款进行处罚。

18、因工程建设需要，监理人员需无条件配合建设单位相关工程建设协调及推进等管理工作，因监理单位人员安排等问题致使建设单位相关管理工作受影响的，监理单位接到发包方的书面通知后，发包方将每次扣除5000元，以发包方通知单为准。

19、上述条款与合同中有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

20、其他事项请参照招标答疑。

# 合同条款及格式

（以最终签订版为准）

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2012-0202）]

第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

- 第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：科学谷一期公园市政景观绿化工程（含智慧园区）监理服务项目；

2. 工程地点：湖州市吴兴区妙西镇（以项目业主指定地点为准）；

3. 工程规模：                                                  ；

4. 工程建安工程费：建安费投资估价约8000万元；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：        ，身份证号码：          ，注册号：              。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                           。

（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：                           。

（4）其他相关服务酬金：                           。

六、期限

1. 监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止（监理服务期同实际施工工期，即自本工程开始施工至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务）。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 10份，具有同等法律效力，委托人执   6 份，监理人执 4  份。

委 托 人：   （盖章）                 监 理 人：   （盖章）

住    所：                            住    所：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人或其授权代理人：（签字）    法定代表人或其授权代理人：（签字）

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传   真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

- 第二部分  通用条件

（参照2012-0202示范文本）

- 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用       /         。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）成交通知书；（2）本合同协议书（3）专用合同条款及其附件；（4）询标纪要及承诺书；（5）招标文件及投标疑问回复（6）工程量清单；（7）本合同通用条款；（8）投标书及其附件；（9）技术标准和要求；（10）图纸。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：科学谷一期公园市政景观绿化工程（含智慧园区）全过程施工监理、缺陷责任期阶段全过程施工监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1、制定监理规划，报业主备案。

2、协助业主审查施工图的设计和概（预）算，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要。

3、参与业主与承包商签定施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工、监督承包商现场施工管理。

4、协助业主做好开工前准备，审批开工报告、轴线复核，经业主同意下达开工令。

5、审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，施工进度计划及资金、物质、设备等投入计划，提出合理的整改意见和建议。

6、审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供的供应计划。

7、对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

8、主持召开工程协调会议及每月主持召开监理例会并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

9、检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量。

10、督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

11、做好每项工程计量工作，对施工单位提出的进度款付款申请进行审核，协助业主对工程投资进行控制，审核已完工程的计量。

12、参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。

13、及时提供完整的整理资料，定期编制监理简报。

14、履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

15、协助业主组织进行交工验收及竣工验收。

16、完成监理规范要求的其他工作内容。

17、监理人对本工程所使用的大宗材料和主要、重要设备材料的检测实验必须与施工同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测材料资料和检测设备，如发生检测费用，应事先报告业主，经业主同意后由业主支付或按合同约定结算。

18、监理人需认真编制配合业主协调周边群众的专项方案，从施工工艺和技术方面予以协助和组织解释协调工作，做到对周边单位和居民的干扰最小化。

19、监理人必须严格按国家、省有关建设监理规定进行监理。

20、工地例会：由项目监理机构主持的在工程实施过程中针对工程质量造价进度合同管理等事宜定期召开的由有关单位参加的会议。

21、工程变更：在工程项目实施过程中按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料工艺功能构造尺寸技术指标工程数量及施工方法等方面做出的改变。

22、工程计量：根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验、见证、影像留证，由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。

23、旁站：在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。

24、巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。

25、平行检验：项目监理机构利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

26、根据各专业监理工作实施情况做好监理日记。

27、负责监理资料的收集汇总及整理参与编写监理月报。

28、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。

29、按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

30、保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审校修复费用等。

31、资料归档：项目竣工一个月内，负责审核并督促施工单位资料移交城建档案馆和委托人，同时将监理资料移交城建档案馆和委托人。 移交城建档案馆的施工和监理资料应符合城建档案馆要求。 对移交委托人的施工资料（含竣工图）应符合施工规范和建设工程文件归档整理规范的要求，同时监理人须加盖监理章。 对移交委托人的监理资料应满足监理规范和监理工作标准及建设工程文件归档整理规范的要求。

监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 1、业主与承包商签订的合同及协议。2、工程项目图纸及说明。3、国家、地方现行的建筑工程质量验评标准及验收规范。4、以建设部、省建设厅和市建设局建设监理的有关规定中，关于施工及保修阶段的监理内容为原则。

2.2.2 相关服务依据包括：   相关技术标准、规程、规范  。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：按《湖州市建设工程监理市场行为管理暂行办法》（湖建发【2009】233号）及招标文件要求执行。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：总监理工程师签署的任何付款凭证需经委托人有权代表签署确认意见后有效，涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经委托人书面盖章同意。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013 ）执行。

2.4.5在合同签订前向委托人提交履约担保，担保金额为合同金额的5% 。履约担保递交形式为履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或银行履约保函或建设工程完工履约保证保险保单保函或合法注册的第三方担保机构出具的履约担保书。至竣工验收合格前如银行保函或履约担保书已失效，监理人应对银行保函或履约担保书进行延期，如未延期，委托人有权在工程款中扣除合同价的5%作为履约担保。其中履约担保递交形式为履约担保书，则需提供建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证（详见附件）。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：开工后一周内，提供监理规划、监理细则各一份，每月25日前提交当月监理月报一份，按委托人要求定期提交监理总结。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：    委托人        。

监理人应在本合同终止后15天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方约定时间当面移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.5答复

委托人同意在   /   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝依法应赔偿的金额

4.2 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币  ，比例为：    /   ，汇率为：    /   。

5.2 支付酬金：

监理费支付时间按工程阶段形象进度付款：监理费每年农历年底统一支付，项目未竣工前支付至实际完成工程量的70%*中标折扣率；若工程竣工验收合格且监理资料移交至项目业主后，年终支付至实际完成工程量的80%*中标折扣率；监理资料不移交，不支付监理费。项目业主指定的第三方审核后结算相应工程的监理服务费用。在签发《工程缺陷责任终止证书》后28天内，业主视履约情况向监理单位无息返还履约保证金，同时扣减应从监理单位扣回的款项，双方结算所有费用。

注：1、最终监理费=经决算审计审核后的各建安工程费的监理费×中标折扣率（中标折扣率=中标监理费/监理标准收费）；

2、监理标准收费是以投资造价估算价为基础测算的监理服务费用，本项目投资估算价约8000万元，根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007〕670号规定，监理标准收费约为144.8万元。

3、实际完成工程量由施工方上报监理、跟踪审计（如有）、甲方，经三方审核确认为准。

4、中选人收取各期监理费时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字盖章 。

6.2 变更：本项目变更方法按下列 6.2.7 条确定

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双应通过协商进行相应调整。

6.2.5无论何种原因造成监理服务期延长和中间停顿，均考虑在投标报价内，不再计取延期费用。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请  湖州  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  项目所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：   双方另行约定     。

监理人申明的保密事项和期限：   双方另行约定    。

第三方申明的保密事项和期限：           /       。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/                              。

9.补充条款

中标后由委托人召开的每次项目例会，项目名单内人员需全部到场，未经委托人同意不得请假，无故缺席，委托人有权上报建设部门。

1、在未经委托人许可或批准的情况下，监理人不得把合同或合同的一部分工作分包给别的公司。

2、监理人必须按中标书承诺的服务内容实施监理工作。如果监理人工作不力，委托人有权单方面终止合同，已付监理酬金相抵监理人已完成的所有工作，将监理人清退出场。凡被清退出场的，委托人可以采取任何手段（包括不予退还监理技术装备、检测设备等）清理现场。

3、监理人应在文件规定时间内向委托人递交履约保证金，并在中标公示结束后一星期内组织人员到位到岗，每推迟一天到位到岗的扣罚1000元/天。

4、在工程实施阶段，委托人将建立对监理机构人员到位率和履职情况检查记录制度，对监理人员不到位、到位率较低或履职情况较差的，委托人有权向监理人提出更换或增加监理人员的要求，监理人必须满足发包人的要求。监理人的监理人员不到位、到位率低或履职情况差等情节严重时，委托人将向工程所在地建设行政主管部门或工程质量（安全）监督机构报告。总监到位率必须达到月日历天数的90%及以上，总监到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×2000元/天，在监理酬金中扣罚，总监未经建设单位批准擅自离岗的，按2000元/天在监理酬金中扣罚；专业监理工程师到位率必须达到月日历天数的95%及以上，专业监理工程师到位率未达到月日历天数的95%的，按（月日历天数×95%—实际到位天数）×1000元/天，在监理酬金中扣罚；监理员到位率必须达到月日历天数的100%，监理员到位率未达到月日历天数的100%的，按（月日历天数×100%—实际到位天数）×500元/天，在监理酬金中扣罚。总监及专监的到位率由建设单位进行考勤，以半天为时间单位，总监及专监上午、下午均需到建设单位指定的场所进行人脸识别或钉钉考勤系统签到，每半天在岗时间不少于三个半小时视为到位，少于三个半小时视为未到位；监理员的到位率由监理机构进行考勤，以半天为时间单位，监理员上午、下午均需到建设单位指定的场所进行人脸识别或钉钉考勤系统签到，每半天在岗时间不少于三个半小时视为到位，少于三个半小时视为未到位。建设单位将采取多种形式对监理人员的在岗情况进行不定期抽查，抽查不在岗的即视为未到位并按500元/人•次进行处罚。

5、监理人派驻本项目的监理人员经委托人审查如有不尽其职或虚挂其名的情况，委托人有权要求更换，监理人必须在一星期内予以更换，否则将处罚金5000元/人•天。总监理工程师和各专业监理工程师必须进驻施工现场，原则上中途不得更换，特殊情况需要更换的，事先应征得委托人书面同意，但各阶段竞包书中监理人员的调整比例不得大于20%。若擅自更换，或更换后的人员不能胜任工作，或调整比例超出约定的，更换专监罚款10000元，更换监理员每人罚款5000元，对于确实不适合现场监理的工作人员，委托人有权提出调换。总监应常驻工地，不得擅自离岗，每天在岗时间不得少于7小时，否则委托人有权进行处罚。

6、监理单位不应局限于事后检验和局部抽查，为保证项目工程进度和施工质量，必须跟随施工进度对施工质量进行同步监督和全数检查，并对检查结果负责。对重点部位，关键工序应采取旁站制度，若监理单位未能履行旁站监理职责，或旁站不到位，委托人有权进行通报，累计通报三次，委托人有权对监理单位处以罚金1000到5000元，情节特别严重的，给工程造成重大损失的，委托人有权终止委托合同，并要求监理单位承担相应的监理责任。

7、工程施工过程中，经检查委托人认为工程质量不能满足要求的，若因监理方原因，将追究监理单位的监督责任，并处罚金5000～10000元，在工程监理费扣除。

8、工程施工过程中，由于监理单位工作拖拉，未能及时对工序质量进行同步检查、隐蔽验收，或其他非委托人方原因造成延误工程进度的，委托人单位将追究监理单位的监督责任，并处罚金1000-2000元，在工程监理费中扣除。

9、由委托人单位提出，交由监理单位督促落实的整改要求，监理单位未能加以落实、完成整改，影响了工程质量、安全生产、文明施工的，委托人单位将根据情况每次罚款2000-10000元，在工程监理费中扣除（同时按监理月考核表扣分）。

10、监理人员违反规定擅自签署的联系单，委托人将不予认可并由监理方承担责任。

11、由于委托人提出，并由监理人员督促落实的整改要求，监理单位未能加以落实、完成整改，影响了工程质量、安全生产、文明施工的，委托人将根据情况每次罚款2000～5000元，在工程监理费中扣除（同时按监理月考核表扣分）。

12、监理合同签订后一周内，监理单位必须按竞包文件承诺配备监理人员和检测设备，以能满足监理工作的需要），监理人员资料报发包人审查，由发包人书面审定认可，监理单位须及时安排相关人员到位，监理单位未能履行上述义务或未经审查认可的，发包人有权视不同性质予以处罚。

13、委托人每月25日对监理人进行考核（详见监理工作考核表），监理工作月考核达不到85分，每次处以贰万元的罚款，从监理费支付中给予扣除。

14、因工程建设需要，监理人员需无条件配合建设单位相关工程建设协调及推进等管理工作，因监理单位人员安排等问题致使建设单位相关管理工作受影响的，监理单位接到发包方的书面通知后，发包方将每次扣除5000元，以发包方通知单为准。

15、委托人不承诺提供监理单位办公场所，办公场所由监理人自行解决考虑，费用计入投标报价中。

16、严禁监理人员在施工单位（项目部）搭伙吃饭，相关伙食费用考虑至投标报价中。

17、其他需求书规定的内容。

下列情况，每出现一次，委托人将按监理合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由中标人自负：

1、合同执行期间，监理单位或其他成员拒绝接受业主管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理单位又不能按业主要求及时更换；

2、监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包单位私自安插施工队伍、吃、拿、卡、要、报私账、受贿，工作期间徇私舞弊，给业主造成损失；

3、合同履行期间，监理工程师对施工单位所下达的指令不能按期落实，造成进度缓慢，工作延误，工程质量低劣，业主认为监理单位不能胜任监理工作；

4、监理工程师对在主要工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查，监理单位在接到承包单位要求检查的通知后规定时间内未到场，且过后又没有进行复查而造成质量问题；

5、施工过程中监理工程师未能在合理的时间内，由于自己的原因，未发出进一步工作需要的图纸或指示，造成承包单位进度延误或中断施工，致使增加的费用，由监理单位承担。

下列情况，每出现一次，委托人予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由中标人自负：

1、担任本工程的项目总监理工程师每月到位率必须达到月日历天数90%以上，否则视为总监理工程师不到位，扣罚相应履约保证金；

2、担任本工程的专业监理工程师、监理员到位率必须达到规定的要求，否则视为监理工程师不到位，扣罚相应履约保证金；

3、监理单位接到发包方的书面整改通知后未在规定时间内实施整改的，发包方将每次扣除5000元，同一问题若被连续要求的，则每加一张督促单，罚金较前次翻倍；

4、监理单位须提供人脸识别或钉钉考勤系统用于对监理人员考勤的记录, 钥匙由委托人保管，建立考勤台账，并负责对施工单位项目管理人员按施工招标文件及合同要求进行考勤工作并建立相应考勤台账。委托人定期或不定期进行检查，如到位率不满足要求的，将视情况进行罚款（总监2000元/人•天，专业监理工程师1000元/人•天，监理员500元/人•天），以委托人检查记录为准；

5、总监到位率必须达到月日历天数的90%及以上，总监到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×2000元/天，在监理酬金中扣罚，总监未经建设单位批准擅自离岗的，按2000元/天在监理酬金中扣罚；专业监理工程师到位率必须达到月日历天数的95%及以上，专业监理工程师到位率未达到月日历天数的95%的，按（月日历天数×95%—实际到位天数）×1000元/天，在监理酬金中扣罚；监理员到位率必须达到月日历天数的100%，监理员到位率未达到月日历天数的100%的，按（月日历天数×100%—实际到位天数）×500元/天，在监理酬金中扣罚。总监及专监的到位率由建设单位进行考勤，以半天为时间单位，总监及专监上午、下午均需到建设单位指定的场所进行人脸识别或钉钉考勤系统签到，每半天在岗时间不少于三个半小时视为到位，少于三个半小时视为未到位；监理员的到位率由监理机构组织签到，以半天为时间单位，监理员上午、下午均需到监理机构指定的场所进行人脸识别或钉钉考勤系统签到，每半天在岗时间不少于三个半小时视为到位，少于三个半小时视为未到位。建设单位将采取多种形式对监理人员的在岗情况进行不定期抽查，抽查不在岗的即视为未到位并按500元/人•次进行处罚。

6、中标后，总监不得更换，专监每次更换扣罚1万元，监理员每次更换扣罚5000元。

7、本项目施工技术较复杂，且大部分属于隐蔽工程，因此本项目要求总监不得兼职其他项目，一经发现，项目业主有权取消中标单位的中标资格并单方面终止合同，同时没收履约保金，并承担项目业主相应的损失。

8、监理单位盖章的竣工图，须督促施工单位在竣工图上按实修改，如未按实修改发现一处扣除监理服务费5000元，并视情况对监理单位扣罚相应履约保证金。对工程建设过程中需要监理人员签字的部分，监理人员弄虚作假、找人代签，每发现一次处以10000元经济扣罚。

9、监理项目组成员到位率必须符合招标文件的要求，未满足按无效标处理。

10、经监理方审核的施工方案，在施工过程中出现质量或安全问题；

11、若甲方及行政部门出台关于监理的管理办法，中标人应无条件执行；

12、节假日、台风、雨雪天气、重要检查等特殊情况下，监理单位必须服从建设单位的统一安排，组织相关人员值班；

13、驻地现场人员必须与投标文件所提供的人员相一致，若有不一致，甲方有权对其扣除履约保证金并进行处罚；

14、本项目严禁使用“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品。监理单位应督促承包人向委托人及监理单位提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,上面需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。督促承包人提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)。如工程现场发现“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品，业主有权对监理单位进行罚款，每发现一次处以50000元罚款，且需督促施工单位无条件更换或返工；

15、监理方必须指定一名监理员配合建设单位跟进各项前后期协调任务。中标后未能履行职责的，则甲方有权进行经济扣罚，每次2000元。

16、监理人必须严格按照相关规范标准和政府部门、行业主管部门的要求，做好相关安全生产、文明施工、环境保护等方面的监督管理工作，如果本工程发生施工安全事故或在安全生产、文明施工、环境保护等方面受到政府部门和行业主管部门的处罚、通报批评、责令停工整改等情况的，招标人将视情对监理人处以罚款。

17、总监及专监的到位率由建设单位通过人脸识别或钉钉考勤系统签到，建设单位将采取多种形式对监理人员的在岗情况进行不定期抽查。如被或省、市、集团上级部门或项目负责人抽查到未到岗情况，视情节按合同条款进行处罚。

18、因工程建设需要，监理人员需无条件配合建设单位相关工程建设协调及推进等管理工作，因监理单位人员安排等问题致使建设单位相关管理工作受影响的，监理单位接到发包方的书面通知后，发包方将每次扣除5000元，以发包方通知单为准。

19、上述条款与合同中有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

20、其他事项请参照招标答疑。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：               /                 。

A-2 设计阶段：               /                 。

A-3 保修阶段：               /                 。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：          /              。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 无 |  |  |
| 2. 生活用房 | 无 |  |  |
| 3. 试验用房 | 无 |  |  |
| 4. 样品用房 | 无 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 开工前 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前 |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 | 无 |  |  |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |

监 理 工 作 考 核 表

考核月份:

| 序号 | 考 核 内 容 | 考 核 细 则 | 评 分 标 准 | 评分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员到位率 (20分) | (1)总监到位率（10分） | 监理人员月到位率达不到规定要求，得0分 |  |  |
|  |  | (2)专业监理工程师到位率（5分） |  |  |  |
|  |  | (3)监理员到位率（5分） |  |  |  |
| 2 | 监理日记、巡查记录、监理月报、会议纪要 (10分) | (1)按规定要求填写监理日记,认真纪录报验、见证、检查、复验等情况,与对应资料一致 | 内容缺漏一处扣1分,与对应资料不符一项扣1分,扣完为止 |  |  |
|  |  | (2)按时编写监理月报 | 缺报或内容少项扣2分 |  |  |
|  |  | (3)定时召开工地会议,并有纪录、签到表 | 缺一次扣2分,扣完为止 |  |  |
|  |  | (4)总监巡视应有记录 | 少项扣1分 |  |  |
| 3 | 岗位职责、考勤制度(10分) | (1)岗位职责、工作纪律挂牌上墙 | 每少一项或不符合一项扣1分扣完为止 不安排值班、不如实考勤扣10分 |  |  |
|  |  | (2)监理人员名单及分工表 |  |  |  |
|  |  | (3)如实、及时进行考勤记录 |  |  |  |
|  |  | (4)节假日、连续施工安排值班 |  |  |  |
|  |  | (5)监理部挂牌明示 |  |  |  |
| 4 | 旁站监理 (10分) | (1)按细则确定的关键部位、关键工序进行旁站监理,旁站监理时监理人员不准脱岗 | 应旁站监理的未执行或旁站监理脱岗的扣10分,并予处罚 |  |  |
|  |  | (2)认真填写旁站记录,包括材料计量复查、坍落度及试块取样等情况，施工质检员签认 | 记录不认真, 无质检员签认每次扣 2分 |  |  |
| 5 | 常见质量问题的控制 (16分) | (1)土方及回填工程与施工方案不符 | 不符合扣2分 |  |  |
|  |  | (2)污水工程不符设计要求 | 不符合扣4分 |  |  |
|  |  | (3)雨水工程不符设计要求 | 不符合扣4分 |  |  |
|  |  | (4)拆除工程不符设计要求 | 不符合扣2分 |  |  |
|  |  | (5)修复工程不符设计要求 | 不符合扣2分 |  |  |
|  |  | (6)零星工程不符设计要求 | 不符合扣2分 |  |  |
| 6 | 隐蔽工程、检验批等质量验收 (10分) | (1)隐蔽工程报验:检查、签认及时正确 | 不符合一项扣1分 扣完为止 |  |  |
|  |  | (2)检验批报验:有平行检验记录,签认及时正确 |  |  |  |
|  |  | (3)分项、分部工程报验: 签认及时正确 |  |  |  |
| 7 | 进度控制 (5分) | (1)按时审批承包单位上报的每月进度计划和完成工程量报表 | 少一项扣1分 |  |  |
|  |  | (2)对进度计划动态控制,定期分析,提出监理意见 | 未进行分析提出监理意见扣2分 |  |  |
| 8 | 投资控制 (5分) | (1)进行工程量核算 | 少一项扣1分 |  |  |
|  |  | (2)审核月进度款支付 |  |  |  |
|  |  | (3)对工程签证单进行审核，并提出监理意见 |  |  |  |
|  |  | (4)建立投资控制台帐 |  |  |  |
| 9 | 信息管理 (4分) | 现场资料及时整理,统一分类,存放清楚 | 不及时整理扣2分 存放不清楚扣2分 |  |  |
| 10 | 施工安全管理 (8分) | (1)领导带班定期开展安全排查,有书面记录,整改通知应有回复 | 不合格扣2分 |  |  |
|  |  | (2)对进场的特种作业人员持证上岗核查 | 不合格扣2分 |  |  |
|  |  | (3)严抓安全施工，不得出现安全事故 | 施工过程中出现安全事故，扣8分 |  |  |
| 11 | 主管部门检查(2.分) | 所提出的整改意见应落实相应措施并督促施工单位整改 | 不落实措施扣2分 |  |  |
| 12 | 总 评 分 |  |  |  |  |

考核日期：   年  月  日

附件一

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

招标人：                         中标人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目招标人和中标人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   招标人、中标人双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目招标人与中标人合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   招标人的责任

招标单位负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。招标单位的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向中标单位和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在中标单位和相关单位报销任何应由招标单位或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受中标单位和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的中标单位和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向中标单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同招标单位项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向中标单位和相关单位推荐分包单位和要求中标单位购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

- 中标单位的责任

中标单位负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。中标人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向招标单位、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为招标单位和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为招标单位、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为招标单位、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

（一）招标单位工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给中标单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）中标单位工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给招标单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）中标单位工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工（交工）验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由招标人和中标人双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

招标人（盖章）                       中标人单位： （盖章）

法人代表人：                        法人代表人

地址：                              地址：

电话：                              电话：

年   月   日                           年   月   日

监督单位（盖章）              年   月   日

附件二

工程质量责任合同格式

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，                    工程的招标单位                与监理单位                 ，特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为               工程，监理单位对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人                 。

第二条  招标单位监理单位双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行                工程施工监理的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  招标单位的义务

（一）招标单位向监理单位及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）招标单位不得指使监理单位不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

（三）招标单位应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，招标单位不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）招标单位不得明示或暗示向监理单位推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工监理任务。

（五）招标单位不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  监理单位的义务

（一）监理单位应具备与本工程项目相应等级的监理资质证书。

（二）监理单位不得允许其它单位或个人以监理单位的名义承揽本工程项目的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的施工监理任务。

（三）监理单位必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经招标单位书面同意方能换人。

（四）监理单位必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）监理单位必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的务项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

（六）监理单位与招标单位、承包人或指定分包人之间有关工程质量。进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）招标单位及其工作人员违反本合同条二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关条款给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给监理单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理单位及其工作人员违反本合同条二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给招标单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为招标单位、监理单位双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为                        工程监理服务合同协议书附件。

第八条  本合同招标单位、监理单位双方各执一份，送交双方监督单位一份。

招标单位：   （盖章）                     中标单位：   （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年  月  日                                 年  月  日

招标监督单位：                           中标监督单位：

年  月  日                               年  月  日

# 附件三：

建设工程完工履约保证保险

保单保函/凭证

致：       （发包人名称）:

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年    月    日参加      （项目名称）标段施工的比选，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》，我公司接受承包人的请求，在保险责任内不可撤销的，向你方提供如下保证：

一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币      万元整（小写：￥         元）

二、本保函的有效期自    年    月   日至    年    月   日

三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同，履行相关义务，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方出具的索赔通知书后，以本保函的责任限额为限，在7天内向你方支付赔款。

四、因本保证保险保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请项目所在地人民法院诉讼。

附：《****保险股份有限公司建设工程完工履约保证保险条款》及保单

保险人：                       （盖章）

公司地址：                             签单日期： 年  月  日

联系电话：                                 邮编：

- 技术规范条款

本工程采用的主要技术规范

| 标准名称 | 标准文号 |
| --- | --- |
| 《中华人民共和国建筑法》 | 主席令第46号 |
| 《建筑工程质量管理条例》 | 国务院第279号令 |
| 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2013 |
| 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2018 |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2015 |
| 《砌体结构工程施工质量验收规范》 | GB50203-2011 |
| 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209-2010 |
| 《混凝土强度检验评定标准》 | GB/T 50107-2010 |
| 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 | JGJl10-2008 |
| 《地下防水工程质量验收规范》 | GB50208---2011 |
| 《工程测量规范》 | GB50026-2007 |
| 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》 | GB50224-2010 |
| 《建筑变形测量规程》 | JGJ8-2007 |
| 《混凝土泵送施工技术规程》 | JGJ/T10-2011 |
| 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 | JGJ/T23-2011 |
| 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
| 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-2011 |
| 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-1991 |
| 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ128-2010 |
| 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ130-2011 |
| 《混凝土结构试验方法标准》 | GBT50152-2012 |
| 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242---2002 |
| 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243---2016 |
| 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303---2015 |
| 《建设工程施工现场供用电安全规范》 | GB50303-2014 |
| 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB50168-2018 |
| 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 | GB50236-2011 |
| 《电气装置安装工程、电力变流设备施工及验收规范》 | GB50255-2014 |
| 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268-2008 |
| 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057—2010 |
| 《低压配电设计规范》 | GB50054-2011 |
| 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 | GB50198-2011 |
| 《有线电视系统工程技术规范》 | GB50200—94 |
| 《电气装置安装工程施工及验收规范》 | GB50254-96 GB50255-96 GB50256-96 GB50257-96 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB50169—2016 |
| 《智能建筑工程质量验收规范》 | GB50339—2013 |
| 《混凝土结构工程施工规范》 | GB 50666-2011 |
| 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
| 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209—2010 |
| 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 | GB50141-2008 |
| 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 | CJJ1—2008 |
| 《城市道路路基设计规范》 | CJJ 194-2013 |
| 《公路沥青路面施工技术规范》 | JTG F 40-2004 |
| 《园林工程质量检验评定标准》 | DG/TJ 08-701-2000 |
| 《绿地设计规程》 | DBJ08-15-89 |
| 《园林植物栽植技术规程》 | DBJ08-18-91 |
| 《园林植物养护技术规程》 | DBJ08-19-91 |
| 《园林栽植土质量标准》 | DBJ 08-231-1998 |

……………………

本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标

准，以及有关条例、实施办法等。

湖州市网上中介服务超市交易承诺书

为维护网上中介服务超市公平竞争，营造诚实守信的交易环境，我单位自愿进驻“湖州市网上中介服务超市”，自愿将本单位相关信息予以登记，并同意在网上中介服务超市专栏对外公示，接受社会监督。中介超市发布的相关信息经我单位确认无误。对此，郑重承诺如下：

一、我单位提交并在湖州市网上中介服务超市发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成分，材料所述内容均为真实。若违反本承诺，一经查实，我单位愿意接受公开通报，自愿退出所有在湖州市网上中介服务超市上正在进行选取的项目，并同意取消我单位的选取资格。按照相关规定，在通报或者处罚期限内不再参加湖州市网上中介服务超市任何项目的选取活动。

二、我单位将按照法定业务范围承接相关中介服务项目，并按国家有关服务质量要求和项目业主需求提供相应服务，中介服务费用严格按照国家标准执行。

三、我单位在参加湖州市网上中介服务超市选取过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反，自愿按相关规定接受处罚。

四、我单位今后将认真、及时维护和更新湖州市网上中介服务超市中与我单位有关的内容，如未能及时维护和更新，将自愿承担由此造成的一切不良后果。

承诺人法定名称（公章）：

承诺人法定地址：

承诺人（法定代表人签字或盖章）:

电话：              传真：

年   月   日

法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

身份证扫描件

比选人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签名或盖章）

日期：       年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （比选人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                 （项目业主）的                              工程的公开比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证扫描件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

比选人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

## 商务报价函

致：浙江西塞山旅游投资开发有限公司

1、经分析研究了贵单位提供的  科学谷一期公园市政景观绿化工程（含智慧园区）监理服务项目需求书，我单位愿以人民币（大写）          元整（￥        （小写） ）的总价作为服务费，遵照需求书的要求承担并完成施工监理合同所规定的全过程监理服务工作，监理服务期     ，工程质量目标为      ，项目总监理工程师为        ,监理企业资质为          。

2、如果我单位中选，我单位承诺配备项目总监  名，专业监理工程师中       专业    名，       专业    名，监理员   名；监理总人数不少于    人；人员到位率承诺总监    %以上，专业监理工程师    %以上，监理员     %。

3、如果贵单位接受我单位中选，我单位保证在规定的期限内完成本项目服务工作。

4、在正式签订服务合同协议书之前，我单位按规定提交履约保证金，并且本报价书连同贵单位的成交通知书将成为约束贵单位和我单位双方共同遵守的文件。

比选人：    （盖章）

法定代表或授权代理人：（签字或盖章）

年 月  日

## 派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

| 姓名 | 本工程拟任 岗位 | 年 龄 | 性 别 | 工作年限 | 专业 | 证书名称及证件号 | 职务 或职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：总监到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天（按日历天计）。 专业监理工程师到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天（按日历天计），监理员到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天（按日历天计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、列入本表人员如要更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、根据本工程施工特点，需合理配备各专业监理人员。

3、到位率=实际到位率天数/日历天（按月实际考核）。

4、执业资格证书不能体现专业，可以提供毕业证书或职称证书。

5、要求设总监理工程师1名（市政公用工程），专业监理工程师3名【其中绿化专业1名，市政专业2名】，监理员不少于6名，监理总人数不少于10人，总监必须到位不得设置总监代表且不得兼职专业监理工程师（相应专业是指国家注册资格证或监理资格证上的专业，其中绿化专业可以是农林专业、林业与生态专业或所学专业为绿化专业。）

6、提供上述人员各类执业或职业资格证书扫描件加盖公章。

比选人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期:   年  月  日

## 比选人及拟派项目总监信用信息情况表

| 比选人名称 |  |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 拟派比选项目总监 |  |
| 比选 人信 用信 息情 况 | 比选截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 |  |  |  |
|  | 比选截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内承接业务选。 |  |  |  |
|  | 比选截止日前有无与服务事项相关的不良行为记录正在被公示。 |  |  |  |
|  | 比选截止日前一年内有无与服务事项相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |
| 拟派 项目 总监信用 情况 | 比选截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 |  |  |  |
|  | 比选截止日前有无被行政机关通报限制本区域内承接业务。 |  |  |  |
|  | 比选截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。 |  |  |  |
|  | 比选截止日前一年内有无与服务事项相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |
| 比 选 人 声 明 | 以上内容是本比选人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目比选资格，并无条件接受处理。 法定代表人： （签字或盖章） 比 选 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注： 1. “比选人信用信息情况”、“拟派项目负责人信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决比选处理。比选人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，比选文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与服务事项相关的行政处罚或不良行为记录是指：比选人或拟派项目负责人在从事服务事项活动中，因违反招标比选规定、法定建设程序、服务合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

比选人拟选派项目总监在建工程情况说明

| 比选人名称 |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 联系电话 |  |
| 申请报名 工程名称 |  | 拟派项目总监 姓名 |  |
| 拟选派项目总监在建工程情况须符合湖建发[2009]233号文件规定 | 例一： 1、*****工程，属于二级项目； 本项目属于二级项目，符合湖建发〔2009〕233号文件规定。 例二： 1、*****工程，属于三级项目； 2、*****工程，属于三级项目； 本项目属于三级项目，符合湖建发〔2009〕233号文件规定。 例三： 拟选派项目总监目前无在建项目； 本项目属于*级项目，符合湖建发〔2009〕233号文件规定。 |  |  |
| 比选人声明： | 以上内容是本企业拟选派项目负责人有无在建工程的真实反映。如有不实，我公司自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效。不如实反应我公司愿意接受行政主管部门的行政处罚。 法人签名（签字或盖章）： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |

## 备注：在建情况须符合湖建发〔2009〕233号文件规定：总监不得同时兼任本市行政区域范围以外建设项目的任何监理职务，且在本市行政区域范围内最多只能同时在一个一级工程或或两个二级及以下工程或三个三级工程中任职；工程造价小于150万元且建筑面积小于1500平方米的，如建设单位愿意接受，可适当放宽同时兼职项目个数限制，但最多不能超过6个。

湖州市企业投资建设项目比选人廉洁守信承诺书

本公司决定参加                          项目比选。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义比选，允许其他单位或个人使用本单位资质比选；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与项目业主或者其他比选人相互串通比选；

4.成交后将项目转包，或违法分包；

5.成交后与项目业主人签订背离比选文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标比选、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予项目业主、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为项目业主、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：     （签名或盖章）

承诺单位（公章）：

承诺日期：

- 监理费报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 计算基数 | 单 价 （元） | 数 量 | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理费合计（小写） |  |  | 万元 |  |  |  |
| 报价依据和说明： |  |  |  |  |  |  |

比选人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期:  年 月  日

- 监理企业工程质量实绩汇总表

| 序号 | 工程名称 | 奖项名称 | 获奖部门 | 项目总监 | 获奖时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 监理企业文明标化工地汇总表

| 序号 | 工程名称 | 奖项名称 | 获奖部门 | 项目总监 | 获奖时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 监理企业类似工程业绩表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |
| 本单位派出的监理人员 | 人员数量 |  |  |
|  | 负责人及主要专业工程师姓名和职务 |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 提供监理服务的情况介绍及监理工程的质量评价（附中标通知书、监理合同、业主证明及业主地址与联系电话、传真） |  |  |  |
| 备注 |  | 业主联系电话： 业主联系人： 业主地址： |  |

注：每个工程单独列表一张并提供相关似类工程附件

- 监理业绩自评分表

| 计分项目 |  | 计分依据 | 具体内容和标准 | 奖项 名称 | 自评分 | 所在 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业信誉业绩40分） | 资质等级 | 企业资质 证书副本 | 综合资质得5分、甲级得4分，乙级得3分,丙级得2分，事务所资质1分。 |  |  |  |
|  | 工程质量 监理实绩 | 行业协会、行政主管部门文件 | 国家级近3年（其他近2年）参创国家级、省级、市级（地级市）优质工程每项分别得5分、3分、2分，超过10分按10分计。 |  |  |  |
|  | 文明标化 施工管理 | 行业协会、行政主管部门文件 | 近2年参创省级、市级（地级市）“标准化工地”每项分别得5分、3分，超过10分按10分计。 |  |  |  |
|  | 类似工 程业绩 | 中标通知书、合同及竣工验收资料 | 近2年监理过类似（工程性质相同、规模相当）工程的每项加5分，最高加5分。 |  |  |  |
|  | 违法违 规行为 | 行政主管部门 文件 | 企业前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的，每一处罚决定扣7分，最多扣7分；有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示的，每条记录扣3分，最多扣3分。 |  |  |  |
| 项目总监理工程师信誉业绩（60分） | 工程质量 监理实绩 | 行业协会、行政主管部门文件 | 国家级3年内（其他2年内）比选总监理工程师以总监理工程师身份监理的工程获国家级、省级、市级（地级市）优质工程每项分别得12分、10分、8分，超过20分按20分计。 |  |  |  |
|  | 文明标化 施工管理 | 行业协会、行政 主管部门文件 | 近2年内比选总监理工程师以总监理工程师身份监理的工程获省级、市级（地级市）“标准化工地”每项分别得10分、8分，超过20分按20分计。 |  |  |  |
|  | 类似工 程业绩 | 中标通知书、合同及竣工验收资料 | 近2年内比选总监理工程师以总监理工程师身份监理过类似工程（工程性质相同、规模相当）的每项加5分，最高加10分。 |  |  |  |
|  | 违法违 规行为 | 行政主管部门 文件 | 比选总监理工程师前二年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的，每一处罚决定扣7分；最多扣7分；前二年内有无与工程建设相关的不良行为记录被公示的，每条记录扣3分，最多扣3分。 |  |  |  |

注：1、奖项名称按照“获奖文件”或“证书”描述的名称为准，如“飞英杯”、“钱江杯”。

2、比选单位自评分仅供参考，最终以评审委员会评审得分为准。

3、本项目拒绝有与工程建设相关的不良行为记录正在被公示、比选截止前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚的比选项目总监理工程师。若行政处罚在一年外二年内以及不良行为已不在公示期间但在二年内的，则按上述标准进行扣分。

比选单位 （单位公章）：

年   月   日

测量仪器自备清单

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水准仪 |  |  |  |
|  | 经纬仪 |  |  |  |
|  | 全站仪 |  |  |  |
|  | 卷尺 |  |  |  |
|  | 皮尺 |  |  |  |
|  | 回弹仪 |  |  |  |
|  | 小铁锤 |  |  |  |
|  | 数码照相机 |  |  |  |
|  | 办公电脑 |  |  |  |
|  | 打印机 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：以上注明的仪器、设备为必须配备的基本设备，比选单位可根据工程实际情况另行增加仪器、设备，特别是平行检测设备等，以满足工程检测等要求。

比选人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期:   年  月  日